| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ Số: 02/TTr-CĐS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số,

an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường”

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 27/VBHN-VPQH 02/8/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;

Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03/7/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu Quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27/8/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị;

Căn cứ Kế hoạch số 02 -KH/BCDTW ngày 19/6/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy chuyển đổi sổ liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/5/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, cập nhật Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bố sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-TTg ngày 01/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 09/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phát triển và chuyển đổi sang sử dụng nền tảng điện toán đám mây giai đoạn 2025 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0);

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;

Căn cứ Quyết định số 2401/QĐ-BNNMT ngày 27/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW;

Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-BNNMT ngày 25/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quy chế Quản lý dự án đầu tư công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 4197/QĐ-BNNMT ngày 10/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 4742/QĐ-BNNMT ngày 11/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Ban hành Chiến lược chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường đến năm 2030, định hướng đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 4731/QĐ-BNNMT ngày 11/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Phê duyệt Chiến lược dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Căn cứ Quyết định số 5445/QĐ-BNNMT ngày 17/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Khung kiến trúc số của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Công văn số 3098/KHTC ngày 22/12/2025 của Vụ Kế hoạch – Tài chính về việc hoàn hiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐU ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chuyển đổi số về việc điều chỉnh dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 và đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Cục Chuyển đổi số đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. Để đảm bảo thời gian và điều kiện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Cục Chuyển đổi số kính trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án nêu trên với các thông tin chủ yếu như sau:

# THÔNG TIN CHUNG

## Tên dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường”

## Dự án nhóm: nhóm B

## Tên chủ đầu tư: Cục Chuyển đổi số.

## Mục tiêu của dự án

### Mục tiêu tổng quát

Nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa hạ tầng số dùng chung của Bộ theo hướng tập trung, an toàn, đồng bộ và hiệu năng cao; bảo đảm năng lực tính toán, lưu trữ, kết nối tốc độ cao và bảo mật phục vụ vận hành các hệ thống thông tin của Bộ, tạo nền tảng hạ tầng số dùng chung hiện đại phục vụ chuyển đổi số toàn diện và sẵn sàng kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và các nền tảng số quốc gia.

### Mục tiêu cụ thể

- Tái cấu trúc hạ tầng số dùng chung theo hướng ưu tiên công nghệ điện toán đám mây (“cloud first”) theo tiêu chuẩn xanh, an toàn, hiệu quả, sẵn sàng kết nối, hình thành mô hình đám mây thống nhất của Chính phủ, Trung tâm dữ liệu quốc gia;

- Hoàn thiện không gian vật lý, hạ tầng điện, điều hòa chính xác và các điều kiện kỹ thuật của Trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng quy mô hạ tầng số hợp nhất sau sáp nhập Bộ; bảo đảm năng lực tiếp nhận, vận hành an toàn các hệ thống thông tin trong giai đoạn 2026-2030;

- Phát triển hạ tầng mạng kết nối tập trung, tốc độ cao, bảo đảm dự phòng, bảo mật, liên thông giữa các đơn vị trong Bộ và sẵn sàng kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, phục vụ triển khai các hệ thống thông tin và các ứng dụng dữ liệu lớn;

- Mở rộng năng lực tính toán và lưu trữ tập trung, bao gồm hạ tầng điện toán hiệu năng cao (HPC), hạ tầng lưu trữ quy mô lớn, hệ thống sao lưu – dự phòng và thiết bị đầu cuối, bảo đảm vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số chuyên ngành;

- Xây dựng, hợp nhất và nâng cấp một số nền tảng số dùng chung phục vụ quản trị, vận hành cơ quan Bộ và các dịch vụ chia sẻ phục vụ sử dụng chung trên toàn ngành;

- Hoàn thiện hệ thống bảo vệ an toàn thông tin nhiều lớp; nâng cấp Trung tâm Điều hành An ninh mạng (SOC); tăng cường năng lực giám sát, phát hiện và xử lý tấn công mạng theo thời gian thực; đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu theo Luật Dữ liệu, Luật An toàn thông tin mạng và các tiêu chuẩn quốc gia;

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở nhà trạm tại trụ sở 28 Phạm Văn Đồng nhằm phục vụ an toàn vận hành Trung tâm dữ liệu, Kho tư liệu và khu làm việc, đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, phòng chống rủi ro kỹ thuật, bảo mật và điều kiện làm việc của đội ngũ quản trị số.

## Quy mô dự kiến

### Tái cấu trúc, tối ưu hóa, nâng cấp và mở rộng Trung tâm dữ liệu đáp ứng đủ không gian và năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

- Cải tạo mở rộng không gian vật lý, hạ tầng điện, điều hòa chính xác và các điều kiện kỹ thuật Trung tâm dữ liệu của Bộ tại số 28 Phạm Văn Đồng;

- Phát triển hạ tầng mạng kết nối tập trung, tốc độ cao, bảo đảm dự phòng, bảo mật, liên thông giữa các đơn vị trong Bộ và sẵn sàng kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, đáp ứng các yêu cầu về kết nối, thu nhận, cung cấp, chia sẻ, khai thác thông tin dữ liệu về nông nghiệp và môi trường;

- Đầu tư, nâng cấp hạ tầng tính toán, hạ tầng AI, hạ tầng lưu trữ tập trung quy mô lớn, hệ thống sao lưu – dự phòng, bảo đảm vận hành các nền tảng số, cơ sở dữ liệu, các bài toán lớn chuyên ngành nông nghiệp và môi trường;

- Xây dựng hạ tầng cài đặt hệ thống chuỗi khối (Blockchain) trên cơ sở nền tảng chuỗi khối quốc gia, mô hình bản sao số (Digital Twin) dùng chung phục vụ khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mô phỏng kịch bản, tối ưu hóa các lĩnh vực ưu tiên;

- Bổ sung trang thiết bị đầu cuối phục vụ công tác chuyển đổi số.

### Xây dựng, nâng cấp một số nền tảng số dùng chung phục vụ chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường

- Xây dựng nền tảng IOT dùng chung, quản lý, kết nối mạng lưới thiết bị IOT, tích hợp cảm biến để thu nhận tự động dữ liệu, điều khiển thiết bị cho nông nghiệp và môi trường;

- Đầu tư các nền tảng AI dùng chung: Nền tảng phát triển, huấn luyện AI (AI/ML Platform), nền tảng vận hành AI (MLOps), nền tảng AI xử lý ngôn ngữ và trợ lý ảo (NLP&Virtual Assistant Platform)… phục vụ triển khai các bài toán AI trong ngành nông nghiệp và môi trường;

- Phát triển, hoàn thiện các nền tảng số, ứng dụng số, hệ thống giám sát, chỉ đạo điều hành, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp thiết, dùng chung, phục vụ chuyển đổi số toàn ngành.

### Đầu tư giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho toàn bộ hạ tầng số và hệ sinh thái số ngành

- Đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị an toàn thông tin, an ninh mạng, an toàn dữ liệu; Triển khai các quy trình, công cụ quản lý an toàn thông tin;

- Hiện đại hóa, bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, lưu trữ dữ liệu theo phương thức 3-2-1 cho tất cả các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành. Bảo đảm dữ liệu được an toàn thông tin tuyệt đối theo mô hình bảo mật an toàn dữ liệu theo kiến trúc an toàn 8 lớp;

- Hiện đại hóa, vận hành trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) của Bộ, kết nối, chia sẻ với Trung tâm an toàn không gian mạng quốc gia.

### Cải tạo, nâng cấp nhà trạm, phòng làm việc tại trụ sở 28 Phạm Văn Đồng

Cải tạo, nâng cấp cơ sở nhà trạm tại trụ sở 28 Phạm Văn Đồng nhằm phục vụ an toàn vận hành Trung tâm dữ liệu, Kho tư liệu và khu làm việc, đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, phòng chống rủi ro kỹ thuật, bảo mật và điều kiện làm việc của đội ngũ quản trị số.

## Tổng mức đầu tư dự kiến

Dự kiến tổng mức đầu tư: 939 tỷ đồng (Chín trăm ba mươi chín tỷ đồng chẵn).

## Cơ cấu nguồn vốn

Vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 -2030.

## Phạm vi đầu tư

- Cục Chuyển đổi số;

- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

## Thời gian và tiến độ thực hiện: 2026 – 2029.

## Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Bố trí đủ vốn trong giai đoạn 2026 -2030.

## Phân chia dự án thành phần

Dự án không phân chia dự án thành phần.

# QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ KẾT QUẢ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

Thực hiện Quyết định số 503/QĐ-BNNMT ngày 27/3/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Cục Chuyển đổi số được Bộ giao chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng đề án Hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường”.

Để triển khai nhiệm vụ trên, trong quý II, III/2025, Cục Chuyển đổi số đã thực hiện rà soát hiện trạng và nhu cầu xây dựng các hệ thống thông tin/Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, hạ tầng số tại các đơn vị thuộc Bộ.

Thực hiện Quyết định số 4197/QĐ-BNNMT ngày 10/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Cục Chuyển đổi số đã chủ trì, nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị để tổng hợp đầy đủ kết quả rà soát vào Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương” và dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.

Căn cứ quy định tại Điều 7 Quy chế Quản lý dự án đầu tư công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành tại Quyết định số 2856/QĐ-BNNMT ngày 25/7/2025, Cục Chuyển đổi số đã có các công văn số: 1609/CĐS-TCTK ngày 10/11/2025, 1610/CĐS-TCTK ngày 10/11/2025, 1611/CĐS-TCTK ngày 11/11/2025, 1616/CĐS-TCTK ngày 11/11/2025, 1618/CĐS-TCTK ngày 11/11/2025 gửi xin ý kiến Vụ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị chuyên ngành về nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương 02 dự án và tiếp tục rà soát nhu cầu của các đơn vị.

Đến ngày 28/11/2025, Cục đã nhận được ý kiến của 18 đơn vị. Về cơ bản, các đơn vị đều thống nhất với dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án. Cục Chuyển đổi số đã tổng hợp đầy đủ các đề xuất nhu cầu của đơn vị vào Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý tại Báo cáo gửi kèm.

Ngày 28/11/2025, Cục có Tờ trình số 20/TTr-CĐS báo cáo Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án.

Ngày 03/12/2025, Vụ Kế hoạch – Tài chính có công văn số 2843/KHTC gửi các đơn vị xin ý kiến về thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Theo ý kiến thẩm định của 15/19 đơn vị gửi kèm công văn số 3098/KHTC ngày 22/12/2025 của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, đề xuất vào Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án. Báo cáo tiếp thu, giải trình kèm theo.

Ngày 22/01/2026, Cục phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Võ Văn Hưng về dự án đầu tư Xây dựng, hoàn thiện CSDL nông nghiệp và môi trường kết nối các bộ ngành, địa phương; đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

### Ngày 26/01/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục đã họp và thông qua đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2026-2030 của 02 dự án.

Sau một thời gian thực hiện, đến nay, Cục đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

# KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả thực hiện nêu trên, để đảm bảo thời gian và điều kiện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Cục Chuyển đổi số kính trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường”;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ;

- Kết quả rà soát rà soát hiện trạng và nhu cầu xây dựng các Hệ thống thông tin/Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, hạ tầng số tại các đơn vị thuộc Bộ.

Trân trọng cảm ơn./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thứ trưởng Võ Văn Hưng (để b/c); - Vụ Kế hoạch - Tài chính; - Vụ Khoa học và Công nghệ; - Lưu: VT, TCTK. |  | ## CỤC TRƯỞNG Lê Phú Hà |
| --- | --- | --- |